CHECKLIST DE VALIDATION V1 COMMERCIALE

ImmoTrack v14.98

Document généré le 2026-05-12 — Audit post-marathon 4 sprints

Cette checklist couvre 213 points de contrôle sur 12 sections pour valider la sandbox v14.98 avant bascule en production. Durée totale estimée : 3-4 heures pour validation exhaustive.

Pour chaque point, cocher ☑ dans la colonne Statut quand validé. Noter en colonne « Notes » tout écart entre résultat attendu et constaté.

Préparation : cd C:/Users/Did_K/Desktop/Immo && npx --yes http-server . -p 8766 -c-1 --silent &

Ouvrir Chrome → http://localhost:8766/index-test.html → F12 onglet Console.

En cas d'incident critique : git reset --hard pre-modular-sprint2

SOMMAIRE

☐  1. AUTO — Tests automatiques (Vitest, HTTP, console)

☐  2. SÉCU XSS — Helpers + tests injection HTML

☐  3. ARCHI — Modules ES + backward compat

☐  4. CONFORMITÉ — Audit-trail, 2044, RGPD, Bilan, FEC, Mobile

☐  5. BUGS P1 — 4 bugs fixés à reproduire

☐  6. MONIT+CI — Monitoring opt-in + GitHub Actions

☐  7. EMAIL-AUTO — Module commits parallèles

☐  8. DRIVE SYNC — Bidirectionnel + arborescence

☐  9. PARCOURS — 3 scénarios intégration complets

☐  10. ERRORS — Console clean

☐  11. AVANCÉ — Perf + a11y + audit transversal

☐  12. BASCULE — Backups + 19 commits ordonnés

1. AUTO

1.1 Tests Vitest

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Ouvrir terminal + `npm run test:run` | `Test Files 17 passed (17)` et `Tests 321 passed (321)` | 📍 Sortie console ❌ Test rouge OU durée > 30s OU erreur module | ☐ |  |
| 1.1.2 | Vérifier absence de message rouge ✗ | Tous fichiers en vert ✓ | 📍 Couleur sortie console ❌ Un ✗ rouge → noter test/ligne/message | ☐ |  |
| 1.1.3 | Vérifier `Duration < 5s` | Affiché en bas (~1-2s typique) | 📍 Bas de sortie console ❌ Durée > 5000 ms = perf problème | ☐ |  |
| 1.1.4 | `npm test` (watch mode) | Lance Vitest et attend modifications | 📍 Console ❌ Erreur de boot ou crash | ☐ |  |

1.2 HTTP Modules

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Lancer http-server : `npx --yes http-server . -p 8766 -c-1 --silent &` | Serveur démarré sans erreur | 📍 Console terminal ❌ Port utilisé OU permission denied | ☐ |  |
| 1.2.2-16 | Vérifier 15 modules ES : css/main.css, js/main.js, js/core/*.js (10), js/components/*.js (3) | Tous HTTP 200 avec tailles attendues (voir Excel) | 📍 Sortie curl batch ❌ Un 404 → fichier manquant | ☐ |  |

1.3 Console DevTools

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1 | Chrome → http://localhost:8766/index-test.html ; F12 ; Console | Zéro erreur rouge | 📍 DevTools Console ❌ Erreur JS bloquante | ☐ |  |
| 1.3.2 | Message vert `[main.js] Sprint 3D chargé - 38 helpers...` | Présent | 📍 Console ❌ Absent → module ES n'a pas chargé | ☐ |  |
| 1.3.3 | Network : `main.js` 200 type=module | Vert | 📍 DevTools Network ❌ Rouge → CSP/CORS/404 | ☐ |  |
| 1.3.4 | Taper `window.__IMMOTRACK_MODULE_BOOTSTRAP__` | Objet retourné | 📍 Console ❌ undefined | ☐ |  |
| 1.3.5 | `window.__IMMOTRACK_MODULE_BOOTSTRAP__.helpersExposed.length` | ≥ 38 | 📍 Console ❌ < 38 → imports manquants | ☐ |  |
| 1.3.6-8 | Vérifier `typeof window.escHtml/window._compute2044/window._auditEntry` === 'function' | Tous `true` | 📍 Console ❌ `false` → bug import | ☐ |  |

2. SÉCU XSS

2.1 Helpers escHtml

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1-6 | Tester `escHtml('<x>')` → `"&lt;x&gt;"`, `escHtml('"')` → `"&quot;"`, etc. (6 cas) | Toutes valeurs exactes attendues | 📍 Console ❌ Une valeur différente → escHtml cassé BLOQUANT | ☐ |  |
| 2.1.7-8 | `_h\`<b>${'<script>'}</b>\`` → `<b>&lt;script&gt;</b>` + test `_raw` | Comportement attendu | 📍 Console ❌ Bug _h ou _raw | ☐ |  |

2.2 XSS entité

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1-5 | Créer entité avec nom `<img src=x onerror="window.__xss=1">` et tester partout | `window.__xss` reste undefined ; aucune popup | 📍 Console + Visuel ❌ `window.__xss === 1` → XSS active BLOQUANT V1 | ☐ |  |

2.3 XSS catégorie

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1-2 | Créer catégorie avec payload `<script>window.__xss2=1</script>` et utiliser | `window.__xss2` reste undefined | 📍 Console ❌ Exécution → BLOQUANT | ☐ |  |

2.4 XSS locataire (PII)

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1-2 | Créer bail avec locataire `<img src=x onerror=alert(1)>` et naviguer | Aucun alert/popup | 📍 Visuel + Console ❌ Alert → BLOQUANT | ☐ |  |

2.5 Validation saisie

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5.1-8 | Tester refs `<script>`, `F-001!@#$`, longues, normales + HC=99999, HC>CH | Toasts erreur cohérents | 📍 Toast ❌ Validation faussement permissive | ☐ |  |

3. ARCHI

3.1 Fichiers

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1-3 | `ls -la css/main.css js/main.js js/core/ js/components/` | Tous présents (10 core, 3 components) | 📍 ls ❌ Fichier manquant | ☐ |  |

3.2 Tag git

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | `git tag ¦ grep pre-modular-sprint2` | Tag présent | 📍 git ❌ Absent → rollback impossible | ☐ |  |

3.3 Pattern shadow

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1-3 | `window.escHtml === escHtml`, `window.openM === openM`, click onclick legacy | true / true / modale s'ouvre | 📍 Console + Visuel ❌ Idempotence cassée | ☐ |  |

3.4 Backward compat

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1-10 | Naviguer chaque onglet sidebar (Dashboard/Biens/Baux/Mouvements/Quittances/IRL/Régul/EDL/Paramètres/Export) | Chaque page rend sans erreur | 📍 Visuel ❌ Écran blanc ou erreur JS | ☐ |  |

4. CONFORMITÉ

4.1 AUDIT-TRAIL

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1-9 | Saisir nom user → créer/modifier/supprimer mvt et bail → vérifier DB.auditTrail enrichi | Entrées avec ts, userId, action, entityType, diff (sur update) | 📍 Console ❌ auditTrail vide → hooks cassés | ☐ |  |
| 4.1.10-11 | AUDIT COMPLÉTUDE v14.98 : créer immeuble + quittance + assurance + MRH + EDL → vérifier types couverts | Tous types présents : entite, immeuble, logement, bail, quittance, assurance, mrh, edl, mouvement | 📍 Console ❌ Type manquant → hook absent | ☐ |  |

4.2 LEGAL-2044

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1-9 | Carte 'Aide déclaration 2044' → sélectionner année + entité → Calculer + CSV | Récap avec lignes 211/213/221-230/250, Résultat foncier, avertissement déficit si <0 | 📍 Visuel + CSV Excel ❌ Récap incomplet ou CSV mal formé | ☐ |  |

4.3 BILAN ANNUEL

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1-6 | Carte 'Bilan annuel' → entité + année → Générer | Texte avec KPIs (revenus/charges/cash-flow/occupation) + détail par logement | 📍 Visuel ❌ KPIs incohérents ou détail manquant | ☐ |  |

4.4 RGPD

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1-9 | Carte 'RGPD' → 3 boutons (rapport/export/plan effacement) + vérifier docs/legal/*.md existent | Rapport texte, JSON portable art.20, plan d'effacement éligibilité 3 ans | 📍 Visuel + Downloads ❌ Éligibilité incorrecte ou fichier non téléchargé | ☐ |  |

4.5 EXPORT-COMPTABLE FEC

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1-10 | Carte 'Compta' → 3 boutons FEC/Journal/Grand livre + vérification format DGFiP | FEC 18 colonnes tab, date YYYYMMDD, montants virgule FR, GL000001 numérotation, débit=crédit équilibré | 📍 Texte + Excel ❌ Format non conforme arrêté 29/07/2013 | ☐ |  |
| 4.5.11 | TEST EXTERNE : envoyer FEC à expert-comptable | Validation 'OK arrêté 29/07/2013 BOI-CF-IOR-60-40-20' | 📍 Email retour ❌ Rejet par expert | ☐ |  |

4.6 IMPORT-CONCURRENTS

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1-4 | Tests console : `_mapRentila(...)`, `_mapBailFacile(...)`, `_mergeImport(DB, ...)` + dédup | Objets structurés retournés, dédup fonctionnelle | 📍 Console ❌ Throw ou doublons créés | ☐ |  |

4.7 MOBILE

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1-10 | DevTools Ctrl+Shift+M : tester 320 / 390 / 428 / 768 / 1280 px + interactions | Layout responsive correct, touch ≥ 44px, modales 100dvh, sidebar burger <480px | 📍 Visuel responsive ❌ Layout cassé ou bouton trop petit | ☐ |  |

5. BUGS P1

5.1 BUG-CHARGE-001

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1-5 | Créer mvts LEGAL-2044 → Régul → vérifier provisions ≠ 0 | Calcul correct legacy + LEGAL-2044 | 📍 Visuel Régul ❌ Provisions = 0 → régression | ☐ |  |

5.2 BUG-DASH-001

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1-5 | Bail avec révision IRL → Dashboard avant/après → `_loyerHCAtDate(...)` | Loyer historique correct à chaque date | 📍 Visuel + Console ❌ Affiche mauvais HC | ☐ |  |

5.3 DB-CORRUPT-FALLBACK

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1-3 | Corrompre localStorage + F5 | Toast erreur 12s + backup créé | 📍 Visuel + Console ❌ App crash sans warning | ☐ |  |

5.4 BUG-EQUIP-FILTER

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4.1-3 | Logement vacant → onglet Équipements | Vacant inclus avec label | 📍 Visuel select ❌ Vacant exclu → bug régression | ☐ |  |

6. MONIT+CI

6.1 Monitoring

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1-9 | Activer monitoring → installer capture → throw → vérifier capture + anonymisation + export/clear | Erreur capturée avec hash userAgent (pas en clair) | 📍 Console ❌ Capture cassée ou leak userAgent | ☐ |  |

6.2 CI GitHub

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1-4 | `.github/workflows/test.yml` + push test branche → workflow vert | Workflow OK | 📍 GitHub Actions ❌ Échec CI | ☐ |  |

7. EMAIL-AUTO

7. Email

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1-4 | Console : `_emailTypesSupportes()`, `_emailCompose(...)`, `DB.emailsSent` + UI buttons si présent | 10 types, objet structuré | 📍 Console + UI ❌ Module absent ou throw | ☐ |  |

8. DRIVE SYNC

8. Drive

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1-8 | Connecter Drive → vérifier arborescence ImmoTrack/<entité>/<imm>/<log>/[9 sous-dossiers] + sync bidirectionnelle + tombstone | Structure complète, push/pull OK, tombstones propagés | 📍 Drive web + 2 devices ❌ Sync échoue ou résurrection | ☐ |  |

9. PARCOURS

9.1 Bailleur particulier

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1-14 | Parcours complet : entité → immeuble → logement → bail → 12 mvts → quittances → régul → 2044 → bilan → FEC | Tous fonctionnels + audit-trail ≥ 16 | 📍 Visuel + Console ❌ Étape cassée ou audit manquant | ☐ |  |

9.2 IRL complet

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2.1-7 | DPE → calcul révision → lettre → valider envoi → valider IRL → vérif Dashboard temporel + gel DPE F | Cycle IRL complet + loi Climat 2021 | 📍 Visuel + Console ❌ Cycle interrompu ou DPE F ignoré | ☐ |  |

9.3 EDL complet

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3.1-7 | EDL entrée → 3 pièces + photos + signatures → save → audit hook → PDF → Drive | EDL complet + audit + PDF + Drive sync | 📍 Visuel + Downloads + Drive ❌ Étape cassée | ☐ |  |

10. ERRORS

10. Console clean

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1-3 | F5 + Console errors only + Network failed | Tout vide | 📍 DevTools ❌ Erreurs présentes | ☐ |  |

11. AVANCÉ

11.1 Audit complétude

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1.1 | Snippet console : check tous types audit-trail couverts | Tous ✅ | 📍 Console ❌ Type ⚠️ | ☐ |  |

11.2 Performance

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.1-3 | DevTools Performance + Memory + localStorage size | FPS > 30, heap < 50 MB, localStorage < 5 MB | 📍 DevTools ❌ Bottleneck ou fuite mémoire | ☐ |  |

11.3 Accessibilité

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.1 | Lighthouse Accessibility audit | Score > 80 | 📍 Lighthouse ❌ Score < 60 → améliorer | ☐ |  |

12. BASCULE

12.1 Backups obligatoires

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1-4 | Backup index.html + export JSON DB + tag git pre-bascule + vérif tag pre-modular-sprint2 | Tous backups effectués | 📍 ls + git tag ❌ Backup oublié | ☐ |  |

12.2 Bascule commits

| N° | Action | Résultat attendu | Où vérifier / KO si | ☐ OK | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1-2 | Liste 19 commits puis reproduction granulaire sur index.html | 1 commit prod / sprint sandbox | 📍 git log + prod ❌ Commit géant | ☐ |  |

RÉCAP FINAL

☐ Partie 1 (auto) : 321 tests Vitest passent, 15 modules HTTP 200, console clean

☐ Partie 2 (SÉCU) : 0 XSS exploitable, validation ref OK, helpers escHtml conformes

☐ Partie 3 (Archi) : Modules ES chargés, pattern shadow idempotent, navigation backward OK

☐ Partie 4 (Conformité) : AUDIT-TRAIL, LEGAL-2044, RGPD, Bilan, FEC, Mobile — tous fonctionnels

☐ Partie 5 (Bugs P1) : 4 bugs reproduits et vérifiés fixés

☐ Partie 6 (Monitoring + CI) : Logs anonymes, CI verte sur GitHub Actions

☐ Partie 7 (EMAIL-AUTO) : Tests Vitest OK, UI à explorer si présente

☐ Partie 8 (Drive) : Sync bidirectionnelle, arborescence 9 sous-dossiers, tombstones

☐ Partie 9 (Parcours) : Bailleur particulier + IRL + EDL complets sans accroc

☐ Partie 10 (Errors/warnings) : Console propre, aucune erreur rouge

☐ Partie 11 (Audits avancés) : Performance + a11y dans cibles, audit complétude OK

☐ Partie 12 (Bascule prod) : Backups effectués, méthode commits granulaires validée

Si tous ✅ → V1 PRÊTE POUR BÊTA PRIVÉE.

Si ≥ 1 ❌ critique → RAPPORT DÉTAILLÉ (ligne, étape, attendu vs constaté) → fix avant bascule.